Relatório de Andamento

Nome do Projeto: Sistema de Previsão de Demanda

Data: 04/10/2025

Responsável: Gabriel Santos

Departamento: Planejamento Estratégico

Status: Em andamento

1. Resumo Executivo:

O projeto Sistema de Previsão de Demanda tem como objetivo desenvolver uma solução baseada em modelos estatísticos e machine learning para estimar o volume de demanda mensal dos principais produtos da empresa. O desenvolvimento encontra-se dentro do cronograma, com importantes avanços na modelagem preditiva e na integração com o banco de dados corporativo.

2. Progresso Atual:

- Coleta e preparação de dados históricos: 90% concluído.

- Desenvolvimento dos modelos preditivos: 70% concluído.

- Construção da API de consulta de previsões: 40% concluído.

- Validação dos modelos com equipes internas: 30% concluído.

3. Principais Desafios:

- Ajuste fino dos hiperparâmetros dos modelos de machine learning.

- Necessidade de ampliar a base de dados com informações externas para melhorar a acurácia.

4. Ações Corretivas:

- Planejamento de uma nova etapa de coleta de dados complementares.

- Agendamento de workshops com o time de vendas para alinhar expectativas e validar variáveis-chave.

5. Perspectiva:

O time segue com boa performance e alinhamento com as necessidades estratégicas da empresa. A previsão de entrega total permanece para 25/11/2025, com integração prevista ao Sistema geral de Análises da corporação na primeira semana de dezembro.